РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХВОРОСТЯНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АБАШЕВО

445599,с.Абашево,ул.Озерная-1

тел.(846-77)9-55-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7а  от   24.02.2016г.

Об утверждении долгосрочной муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области » на 2016-2020 годы »

В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)", руководствуясь Уставом сельского поселения Абашево

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области » на 2016 - 2020 годы"

- Настоящее постановление вступает в  законную силу  с момента его подписания.

- Разместить настоящее постановление в газете « Абашевский Вестник» и  на официальном сайте администрации сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: Долгосрочная муниципальная программа "Модернизация и развитие     автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории сельского поселения Абашево  муниципального района Хворостянский Самарской области »  на 2016 – 2020 годы »  на  9 листах в 1 экз.

Глава сельского поселения

Абашево                                                                                                Г.А. Шабавнина

Утверждаю:

глава сельского поселения Абашево

_________________ /Шабавнина Г. А./

м. п.

Долгосрочная муниципальная программа

"Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения  на территории сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2016 – 2020 годы"

| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения; обеспечение социально-экономических интересов сельского поселения; определение стратегии развития дорог местного значения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения; обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного значения; совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства; |
| Входящие в состав Программы разделы, проекты, мероприятия | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения; ремонт мостов автомобильных дорог населенных пунктов сельского поселения; разработка концепции развития дорожного хозяйства сельского поселения Абашево на 2016-2020 годы; оценка эффективности проводимых мероприятий. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования | Всего по Программе (средства местного и областного бюджета) – 5989,0 тысяч рублей, в том числе: 2016 год – 2011,0 тысяч рублей на проектные работы и строительство автомобильной дороги по ул .Бр. Грязновых и ул.Озерная с. Абашево 2017 год-1989,0 тысяч рублей 2018 год-1989,0 тысяч рублей |
| Показатели: социальная эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети автомобильных дорог сельского поселения относятся следующие: - снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения; - снижение количества обращений в органы местного самоуправления сельского поселения Абашево о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог; - установление и достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на территории сельского поселения Абашево по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. |
| Целевые задания Программы | Повышение доли протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям: - строительство автомобильных дорог – 12,96 км, в том числе: 2016 год –4,4 км. 2018 год – 3,61 км. 2019 год- 2,36 км 2020 год- 2,59 км |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», государственная программа Самарской области " Развитие транспортной системы Самарской области на 2014 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, районная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Хворостянском районе на 2009-2015 годы» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Абашево». |
| Срок разработки Программы | 1 квартал 2016 г. |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с законодательством |
| Руководитель Программы | Глава сельского поселения Абашево |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава администрации, специалисты администрации предоставляют отчеты о ходе выполнения (итогах выполнения) Программы ежегодно на сессии Совета муниципального образования. |

1. Анализ состояния дорожной сети и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Абашево

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) на 1 января 2016 года составляет 6,6 км, в том числе 1,35 км - дороги асфальтовое покрытие, 4,4 км – грунтощебёночные, 0,85 км - дороги грунтовые и составляют уличную сеть сельского населенного  пункта село Абашево.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V и VI.  Для V и VI категории предусматривается  количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра. Для обеих категорий разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Наиболее высокая интенсивность движения отмечается в населенном пункте села Абашево. Анализ финансирования дорожного хозяйства населенных пунктов за период 2014 - 2015 годов показал, что средств на проведение ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения выделялось крайне недостаточно. В 2014 - 2015 годах средств из местного бюджета на ямочный ремонт денег вообще не выделялось, на содержание дорог (механизированная уборка) денег  не выделялось. Были выделены средства из областного бюджета в селе Абашево было произведено щебеночное покрытие по ул.Озерной, ул.Молодежной, ул.Братьев Грязновых и ул.Орловской.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства на территории сельского поселения Абашево  являются:

1) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения  автомобильные дороги современным требованиям;

2) недостаточный объем ремонтных работ местных автомобильных дорог вследствие недостаточного финансирования;

3) недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог в населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

4) отсутствие на большей части территории поселения автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, что затрудняет круглогодичный доступ жителей этих территорий к объектам инфраструктуры и соцкультбыта.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог, развитие существующих автомобильных дорог, обеспечивающих транспортные связи внутри населенных пунктов поселения.

При разработке Программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;

- разработан прогноз социально-экономического и транспортного развития поселения с целью выявления перспективных нагрузок на дорожную сеть в соответствии разрабатываемым генеральным  планом поселения;

- определена стратегия совершенствования и развития местных автомобильных дорог с целью повышения эффективности и надежности работы дорожного комплекса на территории сельского поселения;

- определены необходимые объемы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорожной сети на территории сельского поселения;

- обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

- сформированы перечень местных автомобильных дорог на территории сельского поселения;

(Приложение1);

- план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на территории сельского  поселения  Абашево в 2016-2020 годах. (Приложение 2).

- дана оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.

При разработке Программы использовались документы, в которых определена стратегия развития дорожного хозяйства сельского поселения Абашево, программные документы социально-экономического развития территории сельского поселения, материалы ранее выполненных работ по развитию дорожной сети населенных пунктов поселения.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения  Абашево;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов на территории сельского поселения;

- определение стратегии развития дорожного хозяйства на территории поселения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Основные задачи Программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог;

- обеспечение внутренних связей по местным автомобильным дорогам с учреждениями, населением

- совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного транспортного и пешеходного движения.

План мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Абашево» на 2016-2020 годы» приведен в Приложении 2 к Программе.

3. Потребности в развитии автомобильных дорог и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Абашево

Главными целями развития территории сельского поселения являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи Программы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития поселения.

Одними из приоритетных задач дорожной политики - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в населенных пунктах, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения. Для решения указанных задач необходимо выполнить следующие мероприятия:

1). В селе Абашево:

- В селе Абашево произвести асфальтное покрытие по  ул.Озерная протяженность 0,650 км, ул.Орловская протяженность 2,59 км, ул.Молодежная протяженность 2,96 км, ул.Братьев Грязновых протяженность 2,36 км.

Для выполнения нормативных объемов работ по ремонту местных автомобильных дорог (не учитывая их содержание) необходимы средства (в соответствии с Приложением 2), что позволит осуществлять:

- ремонт местных автомобильных дорог с целью повышения транспортно-эксплуатационных показателей дорожных покрытий (ровности, шероховатости, коэффициента сцепления и т.д.);

- обустройство местных автомобильных дорог необходимыми техническими средствами, организации дорожного движения (знаками, указателями),

- элементами дорожного сервиса и обустройства (автобусные остановки, освещение и т.д.).

Кроме того, на содержание местных автомобильных дорог (ликвидация зимней скользкости, уборка снега, замена дорожных знаков и т.д.) в настоящее время предусмотрено выделение средств по другим разделам из местного бюджета.

Однако такой уровень финансирования возможно значительно превысит возможности местного бюджета и инвестиционные объемы финансирования.

Эффективность осуществления дорожной политики в поселении будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения развития дорожного комплекса и окончательные объемы финансирования будут определяться после выполнения проектов по каждому объекту, ремонта которого планируется данной Программой.

Финансовые ресурсы (местный бюджет 5%) и привлеченные инвестиционные средства, предусмотренные на обеспечение ремонта автомобильных дорог приведены в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области

| № п/п | Наименование | Регистрационный номер | Всего | Асфальт | Щебень | Грунтовые | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Дорога по ул. Братьев Грязновых с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0001 | - 5,21 | - 2,36 | - 0 | - 2,85 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Братьев Грязновых |
| - 2 | - Дорога по ул. Дачная с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0002 | - 1,91 | - 0 | - 0 | - 1,91 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Дачная |
| - 3 | - Дорога по ул. Мелиораторов с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0003 | - 9,4 | - 3,74 | - 0 | - 5,66 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Мелиораторов |
| - 4 | - Дорога по ул. Молодежная с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0004 | - 3,64 | - 2,96 | - 0 | - 0,68 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Молодежная |
| - 5 | - Дорога по ул. Набережная с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0005 | - 10,83 | - 3,45 | - 0 | - 7,38 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Набережная |
| - 6 | - Дорога по ул. Орловская с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0006 | - 5,44 | - 2,59 | - 0 | - 2,85 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Орловская |
| - 7 | - Дорога по ул. Пролетарская с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0007 | - 2,72 | - 0,58 | - 0 | - 2,14 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Пролетарская |
| - 8 | - Дорога по ул. Степная с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0008 | - 2,72 | - 0,43 | - 0 | - 2,29 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Степная |
| - 9 | - Дорога по ул. Школьная с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0009 | - 1,77 | - 0,72 | - 0 | - 1,05 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Школьная |
| - 10 | - Дорога по ул. Озерная с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0010 | - 2,33 | - 0,65 | - 0 | - 1,68 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Озерная |
| - 11 | - Подъезд к кладбищу с. Абашево | - 36-244-802-ОП-МП-0011 | - 1,63 | - 0 | - 0,72 | - 0,91 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 12 | - Дорога к СПК "Заря" | - 36-244-802-ОП-МП-0017 | - 1,15 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 13 | - Дорога к СПК "Полесье" | - 36-244-802-ОП-МП-0018 | - 1,15 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 14 | - Дорога к заводу по переработке круп Фонин В.В. | - 36-244-802-ОП-МП-0019 | - 1,15 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 15 | - Дорога к дет.саду "Рябинка" | - 36-244-802-ОП-МП-0020 | - 0,89 | - 0 | - 0 | - 0,89 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 16 | - Дорога к водонапорной башне | - 36-244-802-ОП-МП-0021 | - 1,73 | - 0 | - 0 | - 1,73 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 17 | - Дорога к фермерскому хозяйству Биккинина | - 36-244-802-ОП-МП-0022 | - 3,17 | - 0 | - 0 | - 3,17 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 18 | - Дорога до с. Екатериновка | - 36-244-802-ОП-МП-0023 | - 13,24 | - 0 | - 0 | - 13,24 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево |
| - 19 | - Дорога по ул. Речная д. Толстовка | - 36-244-802-ОП-МП-0012 | - 2,65 | - 0 | - 0 | - 2,65 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, д. Толстовка, ул. Речная |
| - 20 | - Подъезд к кладбищу д.Толстовка | - 36-244-802-ОП-МП-0024 | - 1,15 | - 0 | - 0 | - 1,15 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, д. Толстовка |
| - 21 | - Дорога по ул. Лесная с. Орловка | - 36-244-802-ОП-МП-0013 | - 4,45 | - 0 | - 0 | - 4,45 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Орловка, ул. Лесная |
| - 22 | - Дорога по ул. Набережная с. Орловка | - 36-244-802-ОП-МП-0014 | - 8,12 | - 0 | - 0 | - 8,12 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Орловка, ул. Набережная |
| - 23 | - Подъезд к фермерскому хозяйству Ермакову | - 36-244-802-ОП-МП-0015 | - 2,91 | - 0 | - 0 | - 2,91 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Орловка |
| - 24 | - Подъезд к кладбищу с. Орловка | - 36-244-802-ОП-МП-0016 | - 0,43 | - 0 | - 0 | - 0,43 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Орловка |
| - 25 | - Дорога до с. Григорьевка | - 36-244-802-ОП-МП-0025 | - 12,38 | - 0 | - 0 | - 12,38 | - 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Орловка |
|  | ИТОГО по с/п Абашево |  | 102,17 | 17,48 | 0,00 | 83,97 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Объем работ по ремонту местных автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объема работ | Срок выполнения работ | Объем финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы по автомобильной дороги по ул. Озерная, ул.Орловская с. Абашево | 2013 год (Январь-Май), | 1600000,00 тысяч рублей тыс. руб. | Администрация сельского поселения Абашево |
| 2 | Строительство автомобильной дороги по ул.Озерная, ул.Орловская с. Абашево 2200 м | 2014 год (Май - Сентябрь) | 1600000,00 тысяч рублей тыс. руб. | Администрация сельского поселения Абашево |
| 3 | Строительство автомобильной дороги по ул.Орловская, ул.Орловская с. Абашево | 2015 год(июнь-октябрь) | 1430913,83 тысяч рублей | Администрация сельского поселения Абашево |
| 4 | Строительство автомобильной дороги по ул.Озерная, ул.Бр.Грязновых с. Абашево | 2016год(май) | 2010112,54 тысяч рублей | Администрация сельского поселения Абашево |

Глава сельского поселения  Липовка                                                                 В. А. Тремасов